T.C

BİLECİK VALİLİĞİ

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

BİLECİK İLİ

2021 YILI YATIRIM PROJELERİ

(15 Ocak 2021 Tarihli ve 31365 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanmıştır)

15 Ocak 2021

| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | SEKTÖRÜ | PROJE NO | PROJE ADI | KARAKTERİSTİĞİ | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI (BİN TL ) | 2020 YILI SONU HARCAMA ( BİN TL ) | 2021 YILI YATIRIMI (BİN TL ) |
| 1- | ULAŞTIRMA | 1993E04-341 | Bursa-İnegöl-Bozüyük | Bölünmüş Yol (100 km) | 1993 | 2024 | 647.395 | 506.089 | 1 |
| 2- | ULAŞTIRMA | 1993E04-341 | Sivrihisar-Eskişehir-Bozüyük(Eskişehir Geç. Köp.Kav.VeGenişletilmesi İle Güney Çevre YoluEtüt Proje İşleri Dahil) | Bölünmüş Yol (96 km), FizibiliteEtüdü (1 adet), Karayolu İyileştirme (40 km) | 2003 | 20024 | 955.488 | 557.929 | 1 |
| 3- | ULAŞTIRMA | 1994E04-422 | Bozüyük Ayr.-Kütahya-3.Bl.Hd. | Bölünmüş Yol (106 km | 2003 | 2024 | 267.202 | 149.342 | 1 |
| 4- | ULAŞTIRMA | 1996E04-499 | Bozüyük-Bilecik-Mekece-Adapazarı | Bölünmüş Yol (136 km | 1996 | 2024 | 3.402.182 | 3.402.055 | 1 |
| 5- | ULAŞTIRMA | 1997E04-532 | Bursa-İnegöl)Ayr.-Y.Şehir-(BilecikOsm.)Ayr. | Bölünmüş Yol (65 km) | 1997 | 2024 | 726.841 | 367.695 | 19.453 |

| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | SEKTÖRÜ | PROJE NO | PROJE ADI | KARAKTERİSTİĞİ | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI (BİN TL ) | 2020 YILI SONU HARCAMA ( BİN TL ) | 2021 YILI YATIRIMI (BİN TL ) |
| 1- | EĞİTİM | 1976H04-53 | Bilecik Bozüyük İlçe Halk Kütüphanesi Yapımı | Kütüphane (1.380 m²) | 2020 | 2022 | 5.000 | - | 2.000 |

| TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | SEKTÖRÜ |  |  | PROJE NO |  | PROJE ADI | KARAKTERİSTİĞİ |  | BAŞLAMA TARİHİ |  | BİTİŞ TARİHİ |  | PROJE TUTARI ( BİN TL ) |  | 2020 YILI SONU HARCAMA ( BİN TL ) |  | 2021 YILI YATIRIMI (BİN TL ) |  |  |  |
| 1- | ULAŞTIRMA |  |  | 1994E01-402 |  | İnönü-Vezirhan | Yüksek Hızlı Tren Hattı (54 km) |  | 2005 |  | 2023 |  | 7.738.198 |  | 7.269.042 |  | 350.000 |  |  |  |
| 2- | ULAŞTIRMA |  |  | 1994E01-402 |  | Vezirhan-Köseköy (Doğançay Ripajı Dahil) | Yüksek Hızlı Tren Hattı (128 km |  | 2005 |  | 2023 |  | 10.779.305 |  | 8.208.549 |  | 600.000 |  |  |  |
| 3- | ULAŞTIRMA |  |  | 2020E01-154321 |  | Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu | Altyapı (145 km), Elektrifikasyon (201 km), Kontrollük, Müşavirlik,Sinyalizasyon (201 km), Üstyapı (201 km) |  | 2020 |  | 2025 |  | 12.619.099 |  | - |  | 545.000 |  |  |  |
| 4- | ULAŞTIRMA |  |  | 2007E01-151187 |  | Bozüyük Lojistik Merkezi | Lojistik Merkezi |  | 2020 |  | 2023 |  | 629.311 |  |  |  | 5.000 |  |  |  |
| [ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. NO |  | SEKTÖRÜ | PROJE NO |  | PROJE ADI |  |  | KARAKTERİSTİĞİ |  | BAŞLAMA TARİHİ |  | BİTİŞ TARİHİ |  | PROJE TUTARI (BİN TL ) |  | 2020 YILI SONU HARCAMA ( BİN TL ) |  | 2021 YILI YATIRIMI (BİN TL ) |  |  |
| 1- |  | DKH | 2019K05-93010 |  | Bozüyük Su ve Atıksu Tesisi |  |  | Danışmanlık, Uluslararası Katkı Payı |  | 2019 |  | 2025 |  | 252.569 |  | - |  | 103.485 |  |  |

| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | SEKTÖRÜ | PROJE NO | PROJE ADI | KARAKTERİSTİĞİ | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI (BİN TL ) | 2020 YILI SONU HARCAMA ( BİN TL ) | 2021 YILI YATIRIMI (BİN TL ) |
| 1- | EĞİTİM | 2021H03-168071 | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | Etüt-Proje | 2021 | 2021 | 100 |  | 100 |
| 2- | EĞİTİM | 2009H03-1035 | Derslik ve Merkezi Birimler | Eğitim (27.000 m²) | 2009 | 2021 | 75.870 | 66.370 | 9.500 |
| 3- | EĞİTİM | 2020H03-150964 | Kampüs Altyapısı | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı,Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı,Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı | 2020 | 2022 | 8.000 | 2.000 | 2.500 |
| 4- | EĞİTİM | 2021H03-168077 | Muhtelif İşler | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat | 2021 | 2021 | 13.500 | - | 13.500 |
| 5- | EĞİTİM | 2021H03-168084 | Yayın Alımı | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı | 2021 | 2021 | 300 | - | 300 |

| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | SEKTÖRÜ | PROJE NO | PROJE ADI | KARAKTERİSTİĞİ | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI (BİN TL ) | 2020 YILI SONU HARCAMA ( BİN TL ) | 2021 YILI YATIRIMI (BİNTL) |
| 1- | TARIM | 2014A01-149836 | Pazaryeri Dereköy Barajı ve Sulaması | Depolama (4,47 hmᶾ), Sulama (1.070 ha) | 2014 | 2023 | 98.596 | 31.096 | 27.500 |

| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | SEKTÖRÜ | PROJE NO | PROJE ADI | KARAKTERİSTİĞİ | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI (BİN TL ) | 2020 YILI SONU HARCAMA ( BİN TL ) | 2021 YILI YATIRIMI (BİN TL ) |
| 1- | ULAŞTIRMA | 2020E01-149120 | Kütahya OSB ve Bozüyük OSB | Etüt-Proje, Müşavirlik/Kontrollük | 2020 | 2023 | 5.501 | - | 2.303 |

| SAĞLIK BAKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | SEKTÖRÜ | PROJE NO | PROJE ADI | KARAKTERİSTİĞİ | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI (BİN TL ) | 2020 YILI SONU HARCAMA ( BİN TL ) | 2021 YILI YATIRIMI (BİN TL ) |
| 1- | SAĞLIK | 2016I00-145214 | Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi | Hastane İnşaatı (200 yatak, 46.319 m²) | 2016 | 2022 | 181.936 | 106.712 | 17.844 |

| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | SEKTÖRÜ | PROJE NO | PROJE ADI | KARAKTERİSTİĞİ | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI (BİN TL ) | 2020 YILI SONU HARCAMA ( BİN TL ) | 2021 YILI YATIRIMI (BİN TL ) |
| 1- | TARIM | 2015F00-2344 | Korunan Alanlarda Altyapı ve Tesis | Çevre Düzenlemesi, Hizmet ünitesi | 2015 | 2021 | 10.314 | 8.314 | 2.000 |
| 2- | TARIM | 2021F00-157390 | Erikli Tabiat Parkı | Alan düzenleme (1 ha), Bakım | 2021 | 2023 | 8.500 | - | 3.250 |

| AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | SEKTÖRÜ | PROJE NO | PROJE ADI | KARAKTERİSTİĞİ | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI (BİN TL ) | 2020 YILI SONU HARCAMA ( BİN TL ) | 2021 YILI YATIRIMI (BİN TL ) |
| 1- | DKH | 2021K17-169429 | Engelsiz Yaşam Bakım Reh. Merk. Etütleri | Etüt-Proje | 2021 | 2021 | 1.250 |  | 1.250 |

NOT: Bilecik İlinin bütün yatırımlarını kapsamamaktadır. Sadece Resmi Gazete’de müstakil veya Bilecik İlinin de içinde bulunduğu belli olan diğer illerle ortak olarak yer alan projelerdir.